**К** **А** **Л** **У** **Ж** **С** **К** **А** **Я** **О** **Б** **Л** **А** **С** **Т** **Ь** **Дзержинский** **район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ** **СЕЛЬСКОГО** **ПОСЕЛЕНИЯ** **«СЕЛО СОВХОЗ ИМ.ЛЕНИНА»**

**П** **О** **С** **Т** **А** **Н** **О** **В** **Л** **Е** **Н** **И** **Е**

**от**  **03 .03.2021** **г.** **№** 18

**«О** **мероприятиях** **по** **борьбе** **с** **борщевиком** **Сосновского»**

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» сорного растения борщевика Сосновского, руководствуясь Уставом сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина», администрация сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» на 2021 – 2023 годы (приложение № 1).

2. Утвердить рекомендации по выполнению Плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» на 2021 – 2023 годы (приложение № 2).

3. Разместить в общедоступных местах (информационных стендах) рекомендации о мерах по борьбе с борщевиком Сосновского, информацию о технике безопасности.

4. Проводить регулярно сходы граждан, с целью информирования населения сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина».

5. Рекомендовать землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия Плана с предоставлением отчета по их проведению в администрацию сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина».

6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит

официальному обнародованию, а также размещению на официальном сайте сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина».

**Глава** **администрации** **сельского** **поселения**

**«**Село Совхоз им.Ленина**»** **В.Н.Епишин**

Приложение № 1 к постановлению администрации

сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» от 03 .03.2021 № 18

**План**

**мероприятий** **по** **борьбе** **с** **борщевиком** **Сосновского** **на** **территории** **сельского** **поселения** **«**Село Совхоз им.Ленина**»** **на** **2021** **–** **2023** **годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Объем** **работ,** **га** | **Сроки** **выполнения** **мероприятия** | **Результаты** **проведения** **мероприятия** | **Ответственные** **за** **проведение** **мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Мероприятия, проводимые на территории населенных пунктов | | | | | |
| 1.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского, инвентаризация |  | ежегодно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | сотрудники администрации сельского поселения; депутаты Сельской Думы |
| 1.2. | Информационная работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского |  | ежегодно, с марта по июль | размещение информации на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникацио нной сети Интернет | сотрудники администрации сельского поселения; депутаты Сельской Думы; старосты населенных пунктов |
| 1.3. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно, с апреля по октябрь | подрезание корней борщевика Сосновского на глубину 10-20 см. скашивание стеблей борщевика Сосновского в нежно-салатной фазе (до цветения), уборка | Органы местного самоуправления сельского поселения, землепользовате ли земельных участков, на территории которых выявлен факт |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сухих растений; выкапывание корневой системы | произрастания борщевика Сосновского (далее-землепользовате ли) |
| 1.4. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно, с мая по октябрь | Опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E031673CB7DE82BDB22F0F8A0F81F0C8626D72B17280657B2928BD5CDA8mFF) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10» | органы местного самоуправления, землепользовате ли. |
| 2. Мероприятия, проводимые на землях сельскохозяйственного назначения | | | | | |
| 2.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского, инвентаризация |  | ежегодно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | сотрудники администрации сельского поселения; депутаты Сельской Думы |
| 2.2. | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно, с апреля по май | срезание бульдозером сплошных массивов, засоренных борщевиком Сосновского, | Органы местного самоуправления сельского поселения, сельскохозяйств енные |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вспашка, дискование земельных участков | товаропроизвод ители (по согласованию) |
| 2.3. | Применение химического метода борьбы с борщевиком Сосновского |  | ежегодно, с мая по октябрь | Опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами; тщательное соблюдение требований регламентов применения пестицидов в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5E031673CB7DE82BDB22F0F8A0F81F0C8626D72B17280657B2928BD5CDA8mFF) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 «Об утверждении СанПиН 1.2.2584-10» | Органы местного самоуправления сельского поселения, сельскохозяйств енные товаропроизвод ители (по согласованию) |
| 3. Мероприятия, проводимые в полосах отвода дорог | | | | | |
| 3.1. | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского (картирование территорий, заросших борщевиком Сосновского) (инвентаризация) | 2 | ежегодно, с апреля по октябрь | составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Органы местного самоуправления сельского поселения, дорожные службы |
| 3.2. | Механический метод борьбы с борщевиком Сосновского | 2 | ежегодно, с мая по октябрь | скашивание, уборка сухих растений; выкапывание | Органы местного самоуправления сельского |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | корневой системы; Срезка стеблей в нежно-салатной фазе (до цветения) | поселения, дорожные службы |
| 3.3. | Химический метод борьбы с борщевиком Сосновского | 2 | ежегодно, с мая по октябрь | Тщательное соблюдение регламентов применения гербицидов | Органы местного самоуправления сельского поселения, дорожные службы |
| 3.4. | Предоставление отчетности по результатам реализации пунктов плана мероприятий |  | Ежеквартально, ежегодно | До 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Органы местного самоуправления сельского поселения; дорожные службы |

Приложение № 2 к постановлению администрации

сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» от 03 .03.2021 №18

**Рекомендации**

**по** **выполнению** **плана** **мероприятий** **по** **борьбе** **с** **борщевиком** **Сосновского** **на** **территории** **сельского** **поселения** **«**Село Совхоз им.Ленина**»** **на** **2021** **–** **2023** **г**

Для организации эффективной борьбы с сорным растением - борщевик Сосновского (далее - борщевик Сосновского) необходим комплексный подход и консолидация сил всех ответственных лиц на территории очагов распространения борщевика Сосновского.

Учитывая вегетативные особенности борщевика Сосновского, скашивание убивает сорняк только при многократном повторении (3-5 раз за вегетацию), а точечные или полосовые обработки вновь подвержены засорению при неполном уничтожении очага.

Учитывая изложенное, ответственным за проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского рекомендуется:

1) провести картирование очагов произрастания борщевика Сосновского на территории каждого населенного пункта сельского поселения с указанием ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского, включая органы местного самоуправления сельского поселения, организации и пользователей земель с нанесением данных сведений на картографический материал;

2) разработать и утвердить на территории сельского поселения план по борьбе с борщевиком Сосновского на 2021-2023 годы с учетом ограничения применения химических средств борьбы в водоохранных и природоохранных зонах. Особое внимание обратить на места общего пользования, социальные и образовательные объекты;

3) для борьбы с борщевиком Сосновского на территориях, где не запрещено применение гербицидов, эффективно применять химический метод. Сроки проведения химической обработки - фаза массового отрастания (конец мая - начало июня);

4) при проведении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского обеспечить соблюдение техники безопасности;

5) выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского оформлять актом сдачи-приемки выполненных работ по уничтожению борщевика Сосновского по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

6) при наличии крупных очагов произрастания борщевика Сосновского, расположенных на территории сельского поселения (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, полосы отвода дорог), создать межведомственную комиссию, в состав которой включить должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения, органов местного самоуправления муниципального района «Дзержинский район», организаций и граждан, ответственных за исполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. На

комиссии должны быть приняты решения о сроках и мерах борьбы с борщевиком Сосновского, направленные на полное его уничтожение;

7) предусмотреть в местном бюджете средства на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;

8) органам местного самоуправления сельского поселения обеспечить проведение в каждом населенном пункте собраний (сходов) граждан проведение в каждом населенном пункте собраний (сходов) граждан с вручением памяток об угрозе распространения борщевика Сосновского, о необходимости его своевременного скашивания или применения других методов уничтожения. Проведение разъяснительной работы с Главами КФХ, руководителями организаций по уничтожению семян борщевика в период их созревания. Информацию размещать на официальном сайте администрации сельского поселения;

9) ответственным лицам обеспечить контроль за выполнением мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на подведомственной территории;

10) землепользователям и руководителям учреждений и организаций всех форм собственности своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия Плана с предоставлением отчета по их проведению в администрацию сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина».

Приложение № 3 к постановлению администрации

сельского поселения «Село Совхоз им.Ленина» от 03 .03.2021 №18

**АКТ**

**сдачи-приемки** **выполненных** **работ** **по** **уничтожению** **борщевика** **Сосновского**

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование юридического лица, органа управления и т.д.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование юридического лица и т.д.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составили настоящий акт о том, что работы по уничтожению борщевика Сосновского \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ методом, выполненные подрядчиком, произведены в полном объеме и качественно.

1. Наименование объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (адрес, площадь обработки)

2. Основание проведения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата и № договора и т.д.)

3. Сроки проведения работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4. Сведения о выполненных работах: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование приема, орудия, химического препарата, дозировка,

кратность обработки)

Сдал работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность (подпись) (Ф.И.О.)

представителя подрядчика)

Принял работы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

(в случае принятия работ комиссией - подписи всех членов комиссии)