| КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно – распорядительный орган) МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН» П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |
| --- |
| " __30__ " ____08___ 2017 г. г. Кондрово № __1349__ |
| О переводе многоквартирных домов и домовладений ГП «Город Кондрово» с централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов |  |
| Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ГП «Город Кондрово», в соответствии с соглашением о передаче осуществления части полномочий городской Управы городского поселения «Город Кондрово» по решению вопросов местного значения поселения администрации муниципального района «Дзержинский район» от 10.11.2016 года, с целью минимизации расходов жителей на оплату коммунальных услуг по теплоснабжению при использовании новых нормативов потребления по отоплению ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Перечень многоквартирных домов и домовладений городского поселения «Город Кондрово» подлежащих переводу с централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов (прилагается). 2. Осуществлять перевод многоквартирных домов и домовладений с согласия всех собственников помещений на проведение реконструкции многоквартирного дома путем перевода его на индивидуальную поквартирную схему теплоснабжения с использованием внутриквартирных источников тепловой энергии и при наличии протокола общего собрания в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. 3. Заместителю главы администрации МР «Дзержинский район» Мелихову П.В.: 3.1 В срок до 01 сентября 2017 года в соответствии с Перечнем: - разработать план мероприятий и организовать работы по переводу с централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов всех помещений многоквартирных домов и домовладений; - организовать работы по отключению многоквартирных домов и домовладений от системы централизованного теплоснабжения. 3.2 Разъяснить собственникам помещений многоквартирных домов и домовладений, что с момента вступления в силу данного постановления все обязательства по обеспечению тепловой энергией помещений возлагаются на собственников. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации Дзержинского района А.В. Пичугин |

# Приложение

к постановлению администрации

МР «Дзержинский район»

№__1349_от «__30__» __08__ 2017 г.

Перечень

многоквартирных домов и домовладений городского  поселения «Город Кондрово» подлежащих переводу с централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов

| № п/п | Наименование МО, населенного пункта, название улицы, № дома | Кол-во этажей | Кол-во квартир, подлежащих переводу на поквартирное теплоснабжение | Сроки реализации начало-окончание | Наличие положительного решения общего собрания собственников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего квартир | из них муниц-х |  |  |
|  | город Кондрово, улица Интернациональная, д. 8 | 2 | 9 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово улица Интернациональная, 22 | 2 | 12 | 2 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Интернациональная, 10 | 2 | 5 | 1 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово улица Интернациональная, 53 | 2 | 10 | 1 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Южная, 2 | 2 | 15 | 2 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Южная, 13 | 2 | 9 | 1 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, пер. Ломоносова, д. 4 | 1 | 9 | 2 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Набережная, 5 | 1 | 4 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, Проспект Труда, 18 | 1 | 11 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Калинина, 26 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |

Перечень жилых помещений, которые требуют перевода на индивидуальное (поквартирное) отопление,

(в рамках завершения программы 2016 года)

| № п/п | Наименование МО, населенного пункта, название улицы, № дома | Кол-во этажей | Кол-во квартир, подлежащих переводу на поквартирное теплоснабжение | Сроки реализации начало-окончание | Наличие положительного решения общего собрания собственников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего квартир | из них муниц-х |  |  |
|  | город Кондрово, улица Интернациональная, д. 16 | 2 | 2 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Интернациональная, 14 | 2 | 3 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово улица Интернациональная, 39 | 2 | 3 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово улица Комсомольская, 33 | 2 | 5 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Лесная, 7А | 2 | 13 | 13 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Калинина, 10А | 1 | 1 | 1 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Орджоникидзе, 10 | 1 | 1 | 1 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Комсомольская, 36 | 1 | 1 | 1 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Интернациональная, 18 | 2 | 7 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Ленина, 29 | 2 | 4 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Набережная, 4 | 1 | 3 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Южная, 3 | 1 | 7 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Ленина, 23 | 1 | 1 | 1 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Вокзальная, 11 | 1 | 3 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Южная, 5 | 2 | 7 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Южная, 1 | 2 | 4 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, переулок Ломоносова, 8 | 2 | 3 | 0 | 01.05.2016-01.09.2017 | имеется |

Перечень жилых помещений, которые требуют перевода на индивидуальное (поквартирное) отопление,

(в рамках завершения программы 2015 года)

|  | город Кондрово, улица Воровского, 2 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | город Кондрово, улица Воровского, 6 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Дзержинского, 13 | 1 | 2 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Дзержинского, 14 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Дзержинского, 6 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Дзержинского, 24 | 1 | 4 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Дзержинского, 15 | 1 | 2 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Комсомольская, 32 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Комсомольская, 35 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Орджоникидзе, 10 | 1 | 4 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Комсомольская, 36 | 1 | 3 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Льва Толстого, 14 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Льва Толстого, 2 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Набережная, 2 | 1 | 2 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Набережная, 3 | 1 | 4 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Набережная, 6 | 1 | 4 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Набережная, 7 | 1 | 3 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Набережная, 8 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Набережная, 9 | 1 | 3 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, Проспект Свободы, 3 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, Проспект Свободы, 8 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, Проспект Свободы, 11 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Южная, 9 | 2 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Южная, 8 | 2 | 2 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Южная, 11 | 2 | 4 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Интернациональная, 37 | 2 | 3 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, Пр. Свободы, 5 | 1 | 2 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, Пр. Свободы, 13 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2015-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Д. Бедного, 5 | 1 | 1 | 0 | 01.07.2015-01.09.2017 | имеется |
| ИТОГО |  | 210 | 26 |  |  |

Резервный перечень

многоквартирных домов городского  поселения «Город Кондрово»,

подлежащих переводу с централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов*

|  | город Кондрово, улица Ленина, 52 | 2 | 21 | 1 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | город Кондрово улица Интернациональная, 55 | 2 | 13 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Маяковского, 24 | 1 | 5 | 0 | 01.06.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Ленина, 26 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Пушкина, 35 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Заречная-1, 14 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Ленина, д. 28 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
|  | город Кондрово, улица Калинина, д. 36 | 1 | 1 | 0 | 01.05.2017-01.09.2017 | имеется |
| ИТОГО |  | 44 | 1 |  |  |

* Резервный перечень многоквартирных домов городского  поселения «Город Кондрово»,

подлежащих переводу с централизованного на поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов, разработан в целях реализации настоящей Программы, в рамках перераспределения имеющихся бытовых газовых котлов с адресов отказывающихся производить работы, и может быть дополнен при наличии имеющихся бытовых газовых котлов

Подготовил:

Главный специалист отдела

городского хозяйства

администрации района                                                                                       С.В. Евтеева

Согласовано:

Зам. главы администрации района                                                                    А.В. Мареев

Зам. заведующего отделом

городского хозяйства администрации района                               А.С. Саронская-Камгеп

Заведующий отделом правого

обеспечения администрации  района                                                          В.А. Заграничнов

Заведующий отделом организационно-

контрольной работы и взаимодействия

с поселениями                                                                                                      С.А. Юркова